Załącznik

do zarządzenia nr 38/XVI R/2025

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 2 kwietnia 2025 r.

Procedura weryfikacji i akceptacji dokumentacji projektowej w celu zwiększenia dostępności Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dla osób ze szczególnymi potrzebami (projektowanie uniwersalne)

Opracowanie procedury (data, podpis):  ………………………………………

Zatwierdził (data, podpis):

| Egzemplarz Nr | Użytkownik | Data otrzymania | Podpis użytkownika |
| --- | --- | --- | --- |

### SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI I WYKAZ WPROWADZONYCH ZMIAN 	 strona 2

1. CEL PROCEDURY 	 strona 3

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 	 strona 3

3. DEFINICJA PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO………………………………………………………….………………….…. strona 3

4. ZASADY PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO 	 strona 3

5. TERMINOLOGIA I SKRÓTY ……………………………………………………………………………………..………………………….. strona 4

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE 	 strona 4

7. KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ	 strona 4

8. OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOKUMENTACJI (PROJEKTU UNIWERSALNEGO) …………..………………..……… strona 6

9. OPIS POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO 	 strona 6

10 . ROZDZIELNIK 	 strona 7

### WYKAZ WPROWADZONYCH ZMIAN

| Zmiana | Rozdział, punkt | Data | Opis zmiany | Wniosek i podpis Pełnomocnika | Zatwierdzam Właściciel Firmy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. CEL PROCEDURY

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad weryfikacji i akceptacji dokumentacji projektowej „projektowania uniwersalnego” (pod kątem zwiększenia dostępności) przekazywanej przez  Projektanta do Zamawiającego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

2.1 Procedura obowiązuje przy opracowaniu dokumentacji i projektów takich jak np.: dokumentacji PFU, koncepcji, aranżacji oraz projektu: budowlanego, wykonawczego, technicznego, czyli dokumentów związanych z realizacją Inwestycji.

2.2 Procedura obowiązuje przez cały okres procesu inwestycyjnego, do momentu przekazania obiektu do użytkowania.

3. DEFINICJA PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO

3.1 Przez projektowanie uniwersalne należy rozumieć projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

3.2 Projektowanie uniwersalne jest strategicznym podejściem do planowania i projektowania zarówno produktów, jak i odpowiedniego otoczenia mających na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli oraz zapewniającego im pełną równość oraz możliwość uczestnictwa w życiu społecznym.

4.   ZASADY PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO

4.1 Identyczność użycia lub sprawiedliwe wykorzystanie - czyli takie projektowanie, które zapewnia  każdemu  korzystanie z przestrzeni, budynku, usługi w takich samych warunkach;

4.2 Elastyczność użycia - czyli takie projektowanie , które  uwzględnia szeroki zakres indywidualnych preferencji i umiejętności odbiorców, umożliwiający im korzystanie z budynku lub przedmiotu na tych samych zasadach;

4.3 Prosta i intuicyjna obsługa - czyli takie projektowanie, które zapewni  łatwą do zrozumienia obsługę  niezależnie od  doświadczenia, wiedzy, umiejętności językowych czy obecnego poziomu koncentracji;

4.4 Zauważalna informacja - czyli takie projektowanie, które zapewni w sposób efektywny połączenie ze sobą niezbędnych informacji dla użytkownika niezależnie od warunków otoczenia lub zdolności sensorycznych użytkownika;

4.5 Tolerancja dla błędów (odporność na błędy użytkowników) - czyli takie projektowanie, które będzie minimalizować zagrożenia i negatywne skutki przypadkowego lub zamierzonego działania;

4.6 Niski poziom wysiłku fizycznego - czyli takie projektowanie, które zapewni efektywne i wygodne korzystanie bez zbędnego wysiłku fizycznego;

4.7 Wymiary i przestrzeń dostępne i użyteczne - czyli takie projektowanie, które zapewni użytkownikowi odpowiednią przestrzeń i wielkość do podejścia, działania i wykorzystania budynku pomieszczenia lub przedmiotu niezależnie od jego wielkości, postawy lub mobilności;

4.8  Percepcja równości - czyli takie projektowanie, które zapewni tworzenie przestrzeni, w której będzie widoczna równość społeczeństwa i zapewnienie uczestniczenia osobom ze szczególnymi potrzebami w codziennym życiu społecznym.

5. TERMINOLOGIA I SKRÓTY

BP – Biuro Projektów

ZP –  Zarządzający Procesem Inwestycyjnym /Zamawiający, Inwestor Zastępczy/

PW – Projekt Wykonawczy

PB – Projekt Budowlany

PT – Projekt Techniczny

NA -  Nadzór Autorski

PFU – Program Funkcjonalno Użytkowy

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE

- Ustawa „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz obowiązujące aktualnie Polskie Normy oraz przepisy techniczno- budowlane;

- Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami (uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik) pod redakcją dr hab. Inż. arch. Adama Baryłki Ministerstwo Rozwoju i Technologii;

- „Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych” sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r poz. 1169);

- Komunikat KE KOM (2010) 636 z 15 listopada 2010 r.: „Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010 – 2020 : Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier”.

- Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych” - ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa 2016, Fundacja Laboratorium Architektury 60+ zespół w składzie Benek I., Labus A., Kampka M.

- Samorząd bez barier, poradnik dostępności dla jednostek samorządu terytorialnego Piotr Kowalski, Michał Landowski, Anna Błaszczak – Banasik, grudzień 2020

7. KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1 Zamawiający lub podmiot zewnętrzny świadczący usługi na rzecz Zamawiającego jest kompetentny do:

-  egzekwowania , weryfikacji i zatwierdzenia dokumentacji projektowej dla realizowanego

zadania Inwestycyjnego,

- ustanowienia Projektantów weryfikatorów we wszystkich branżach budowlanych występujących

w obiektach,

- weryfikacji i zatwierdzania zmian dokumentacji projektowej wprowadzanych w ramach NA oraz

ewentualnej dokumentacji zamiennej,

- sprawdzenia przygotowanej  dokumentacji powykonawczej.

7.2 Zamawiający lub podmiot zewnętrzny świadczący usługi na rzecz Zamawiającego jest odpowiedzialny za kompletność, dostosowanie zamierzenia projektowego z zasadą projektowania uniwersalnego i zgodnością ze standardami dostępności;

7.3. Zamawiający lub podmiot zewnętrzny będzie dokonywał audytu  dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie :

7.3.1. Dokonania oceny, czy przekazana do weryfikacji dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest

wykonana zgodnie z zasadą „projektowania uniwersalnego”,

7.3.2. Sprawdzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod względem zgodności z przepisami

Prawa budowlanego , obowiązującymi normami, zasadami wiedzy techniczno-budowlanej

i architektonicznej, fachową wiedzą, pozwoleniami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami

wydanymi przez właściwe organy  i  instytucje, oraz z wymaganiami technicznymi

Zamawiającego,

7.3.3. Weryfikacji kompletności dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod względem ilości

elementów i ich zakresu,

7.3.4. Sprawdzenia, czy dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest wykonana przez osoby

posiadające wymagane uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalności oraz zaakceptowana przez odpowiednich rzeczoznawców,

7.3.5. Sprawdzenia koordynacji międzybranżowej,

7.3.6. Sprawdzenia, czy dokumentacja projektowo-kosztorysowa spełnia wymagania użytkowe,

a przyjęte rozwiązania i parametry są racjonalne i ekonomiczne w eksploatacji,

7.3.7. Sprawdzenia zgodności opracowanego projektu wykonawczego z projektem budowlanym,

7.3.8. Weryfikacji kompletności i prawidłowości projektów wykonawczych niezbędnych do realizacji

inwestycji, m.in. oceny, czy dokumentacja umożliwia prawidłowe wykonanie robót

budowlanych, tzn. podaje rozwiązania szczegółowe umożliwiające realizację robót bez

dodatkowych opracowań  i uzupełnień,

7.3.9. Sprawdzenia, czy projektant uwzględnił w sporządzanej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej   odpowiednie rozwiązania i uzyskał niezbędne uzgodnienia, opinie oraz

pozwolenia,

7.3.10. Dokonania oceny wyjaśnień projektanta, przekazanych w odpowiedziach na raporty

z weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz określenia, czy zostały

uwzględnione wszystkie  uwagi,

7.3.11. Sprawdzenia, czy tabela elementów scalonych jest zgodna z kosztorysem inwestorskim,

7.3.12. Weryfikacji przedmiarów i kosztorysów w zakresie kompletności, zasadności i ilości

przyjętych  robót w oparciu o projekt  wykonawczy, a także ocena realności

przyjętych cen jednostkowych i innych składników cenotwórczych (czy odpowiadają cenom

i składnikom  cenotwórczym rynkowym),

7.3.13. Zweryfikowania, czy wyliczone przez projektanta w ramach projektu wykonawczego roczne

koszty eksploatacji obiektu są prawidłowo oszacowane.

7.4  Zamawiający lub podmiot zewnętrzny świadczący usługi na rzecz Zamawiającego po każdej

weryfikacji (pierwszej i kolejnych) zobowiązany jest do sporządzania i przedstawiania

Zamawiającemu  pisemnego raportu zawierającego opinię odnośnie poprawności

sprawdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej , oraz wskazującego stwierdzone

w dokumentacji projektowo-  kosztorysowej wady, błędy, braki lub złożenia oświadczenia, że

dokumentacja projektowo- kosztorysowa nie posiada wad, błędów, braków i możliwy jest jej

odbiór przez Zamawiającego,

7.5 Raporty i oświadczenia składane będą oddzielnie dla każdego branżowego Projektu Wykonawczego.

7.6 Zakres kompetencji i odpowiedzialności podmiotów związanych z wykonywaniem inwestycji zostanie określony w umowie, a także w obowiązujących przepisach.

8.  OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOKUMENTACJI (PROJEKTU UNIWERSALNEGO):

8.1  Przekazywanie do weryfikacji poprawnie opracowanej dokumentacji projektowej

zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym harmonogramem  rzeczowo- finansowym;

8.2  Uczestniczenie na zaproszenie Zamawiającego lub ZP, w spotkaniach organizowanych

w związku z realizacją niniejszego zadania.

9. OPIS POSTĘPOWANIA Z DOMUMENTACJĄ PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO .

9.1 BP przekazuje ZP z pismem przewodnim  1 egzemplarz kompletnego Projektu opracowanego zgodnie z przyjętym harmonogramem w wersji papierowej.

9.2 ZP  w określonym w Umowie terminie 10 dni roboczych od daty  przekazania dokumentacji, przekazuje  raporty z weryfikacji  z uwagami w wersji elektronicznej edytowalnej oraz  w wersji papierowej  do BP.

9.3  Dokumentacja musi zostać zatwierdzona przez  właściwe służby ZP:

- Koordynatora Uczelnianego ds. dostępności w UMW,

- Pełnomocnika Rektora ds. Studentów i Doktorantów z niepełnosprawnością w UMW,

- Inspektora ds. p.poż.,

- Inspektora BHP,

- przedstawiciela Użytkownika,

-przedstawicieli  innych jednostek związanych z realizacją danej Inwestycji.

9.4 W przypadku poinformowania BP przez ZP o braku uwag lub zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji (Projektów Budowlanych, Wykonawczych, Technicznych, Projektu wnętrz, Przedmiarów, Kosztorysów i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) lub też braku informacji w obowiązującym terminie, uznaje się Dokumentację Projektową za zaakceptowaną.

9.5 W przypadku wystąpienia uwag lub zastrzeżeń do dokumentacji BP przekazuje poprawioną dokumentację  do ponownego sprawdzenia w 1 egz. wersji papierowej do ZP w terminie 10 dni roboczych  wraz z edytowalną formą odpowiedzi na uwagi zawarte w raportach weryfikacyjnych.

9.6  ZP w terminie do 10 dni roboczych  ponownie weryfikuje przekazaną poprawioną dokumentację.

9.7 Jeżeli dokumentacja została zweryfikowana pozytywnie, raporty akceptujące w wersji papierowej i elektronicznej ZP wysyła do BP.

9.8  W przypadku negatywnej weryfikacji dokumentacja ponownie zostaje zwrócona do korekty.

9.9 Po akceptacji dokumentacji przez ZP , BP przekazuje 4 egz. dokumentacji wykonawczej w wersji papierowej wraz z wersjami elektronicznymi - CD ( dwg + pdf ) do ZP  celem  finalnego zatwierdzenia i zwolnienia do realizacji.

10. ROZDZIELNIK

Niniejszą procedurę otrzymują podmioty związane z realizacją inwestycji.