MATRYCA RYZYKA

| Obszar ryzyka | Opis ryzyka | Prawdopodobieństwo | Skutek | Działania zaradcze | Odpowiedzialność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zamówienia publiczne | Zmowy przetargowe, brak konkurencji, powiązania personalne z wykonawcami, nieprawidłowe procedury | Średnie | Wysokie | Zasada „dwóch par oczu”, obowiązkowe oświadczenia o braku konfliktu interesów, analiza powiązań, szkolenia, audyt ex- post | Dział Zamówień Publicznych |
| Rozliczanie kosztów | Fałszywe lub zawyżone faktury, nieuzasadnione wydatki | Średnie | Wysokie | Weryfikacja dokumentów źródłowych ,bieżąca kontrola faktur, sprawdzanie zgodności kosztów z budżetem projektu | Jednostka merytoryczna, Kontrolerzy |
|  | Podwójne finansowanie |  |  |  | Dział Finansowo-Księgowy, Kontrolerzy |
| Konflikt interesów | Decyzje personalne, wybór wykonawców, ocena projektów z udziałem osób Powiązanych | Niskie/średnie | Wysokie | Oświadczenia o bezstronności, weryfikacja powiązań, rozdział obowiązków | Dział Spraw Pracowniczych, Dział Nadzoru Inwestycji i Remontów Dział Zamówień Publicznych |
| Korupcja | Przyjmowanie korzyści majątkowych, faworyzowanie wykonawców, nieuzasadnione aneksowanie umów | Niskie | Krytyczne | Polityka antykorupcyjna, zgłaszanie nieprawidłowości, szkolenia, monitoring, kanały dla sygnalistów | Dział Spraw Pracowniczych, Dział Organizacyjno-Prawny Pełnomocnik ds. zgłoszeń w rozumieniu Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych UMW |
| Fałszerstwo dokumentów | Podrabianie podpisów, przerabianie faktur, przedstawianie fałszywych zaświadczeń | Niskie | Wysokie | Weryfikacja autentyczności dokumentów, listy kontrolne, szkolenia z wykrywania fałszerstw, cross-check | Jednostka merytoryczna, |
| Realizacja projektu | Opóźnienia, nieosiągnięcie wskaźników, fikcyjne działania, nieuprawnione zmiany zakresu projektu | Średnie | Wysokie | Monitoring postępu, kontrole na miejscu, raportowanie wskaźników, audyt projektowy | Dział Nadzoru Inwestycji i Remontów |
| Zarządzanie personelem | Nepotyzm, nieuprawnione zatrudnianie członków rodziny, zatrudnianie osób bez wymaganego doświadczenia, bez stosownych uprawnień | Niskie | Średnie | Przejrzyste procedury rekrutacji, oświadczenia o braku powiązań, audyt kadrowy, szkolenia z etyki | Dział Spraw Pracowniczych |

Skale oceny

- Prawdopodobieństwo: Niskie / Średnie / Wysokie (na podstawie dotychczasowych incydentów i specyfiki Uczelni)

- Skutek: Średnie / Wysokie / Krytyczne (ocena wpływu na projekt, reputację i budżet Uczelni)

Dodatkowe wytyczne

- Analiza ryzyka powinna być prowadzona nie rzadziej niż raz na kwartał przez Zastępcę  Dyrektora Generalnego ds. Infrastruktury, Inwestycji i Remontów,   z udziałem przedstawicieli kierowników jednostek organizacyjnych  Uczelni, biorących udział w realizacji projektu .

- Rekomendacje i działania naprawcze w przypadku wykrycia podwyższonego ryzyka: wzmocnienie kontroli, dodatkowe szkolenia, zmiana procedur.

- Rejestr incydentów oraz bieżący monitoring wdrożenia działań naprawczych są obowiązkowe.

Niezależnie od powyższego matryca powinna być regularnie aktualizowana w oparciu o wyniki audytów, kontroli oraz zgłoszenia sygnalistów i nowe zagrożenia identyfikowane w środowisku Uczelni.