| ###### Dane wejściowe | # Przebieg procesu | Osoba odpowiedzialna za właściwe wykonanie zadania | Dane wyjściowe |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Przeglądy gwarancyjne oraz nadzór nad usuwaniem usterek |  |  |  |
| Zrealizowane umowy | Zestawienie roczne terminów przeglądów gwarancyjnych | Kierownik Działu Technicznego | Sporządzenie protokołu z przeglądu |
| Powołanie komisji | Proces przeglądu dokonany w obecności użytkownika i wykonawcy | Kierownik Działu Technicznego | Sporządzenie protokołu z przeglądu z wyszczególnieniem z powstałych wad i usterek |
| Wyznaczenie terminu usunięcia wad i usterek | Przebieg procesu usuwania usterek | Wykonawca | Zgłoszenie wykonania |
| Potwierdzenie wykonania | Sporządzenie protokołu stwierdzającego usuniecie wad i usterek | Komisja | Protokół pokontrolny |