Załączniki nr 7 do zarządzenia nr 51/XV R/2011 z dnia 16 listopada 2011 r.

#### Harmonogram prac

#### – etapy i terminy wprowadzania danych bazowych do Systemu

#### w roku akademickim 2011/2012

Etapy w procedurze monitoringu funkcjonalnego wdrożenia systemu eOrdo

|  | Etap |  |  | Termin w roku wprowadzania procedury 2011/2012 |  | odpowiedzialny | nadzoruje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |
| ##### Przygotowanie bazy danych w systemie, etap zerowy, 2011/2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Wprowadzenie do systemu listy przedmiotów/kursów (przekazanie planów studiów Dział Spraw Studenckich dane z dziekanatów, | do 20.11.11 |  | Administrator systemu Dane: Dział Spraw Studenckich /na podst. danych z dziekanatów | Kierownik Ośrodka Sieciowo-Komputerowego Kierownik Działu Spraw Studenckich Kierownik Dziekanatu |
| 2 |  |  | Aktualizacja bazy nauczycieli wygenerowanie zbioru nauczycieli akademickich i automatyczne przypisanie pensum, na podstawie plików -danych z Działu Spraw Pracowniczych | do 20.11.11 wygenerowanie plików z systemu Kadry Simple |  | Administrator Systemu, pracownik Działu Spraw Pracowniczych | Kierownik Ośrodka Sieciowo-Komputerowego Kierownik Działu Spraw Pracowniczych |
| ##### Wprowadzanie danych do systemu dot. ostatecznego planowania zajęć dydaktycznych, w tym: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Wprowadzenie ostatecznego podziału studentów na grupy studenckie |  | 15.10.11 zarządzenie nr 68/XIV R/2009 | pracownik Dziekanatu, pracownik Zespołu ds. Nauczania w Języku Angielskim | Kierownik Dziekanatu p.o. Kierownika Sekcji |
| 4 5 |  |  | Wprowadzenie ostatecznego planu zajęć przez opiekunów lat W tym podziału studentów na grupy ćwiczeniowe wprowadzenie przez wskazane jednostki: innych zajęć (m.in. dot.: egzaminy studentów, uczestnicy studiów doktoranckich, prowadzenie magistranta UWr, opieka nad SKN, zajęcia na kursach specjalizacyjnych- CMKP, opieka ITS , zajęcia w ramach sekcji sportowych, zajęcia fakultatywne |  | 25.10.11 zarządzenie nr 68/XIV R/2009 | opiekun roku adiunkt dydaktyczny pracownik Dziekanatu WLKP pracownik RD-S pracownik Dziekanatu WLKP lub pracownik studium kształcenia podyplomowego wyznaczony pracownik pracownik SWFiS, pracownik właściwego Dziekanatu | Dziekan bezpośredni przełożony Kierownik Dziekanatu Kierownik RD-S Kierownik Dziekanatu lub Kierownik Studium bezpośredni przełożony Kierownik SWFiS Kierownik Dziekanatu |
| 5a 5b |  |  | prowadzenie magistranta prowadzenie pracy licencjackiej, recenzje prac mag. i licencjackich – liczba godzin |  | do 20.11.2011 | pracownik Dziekanatu WF, WNoZ, pracownik Dziekanatu WNoZ pracownik Dziekanatu WF, WNoZ | Kierownik Dziekanatu Kierownik Dziekanatu Kierownik Dziekanatu |
| 6 |  |  | Ostateczne przypisanie prowadzącego/ nauczyciela akademickiego do zajęć |  | 31.10.11 zarządzenie nr 68/XIV R/2009 | adiunkt dydaktyczny | bezpośredni przełożony |
| # Plan obciążenia dydaktycznego na rok akademicki 2011/2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Kierownik jednostki, Katedry/ i Kliniki przekazuje Plan obciążenia –wydruk z systemu eOrdo | 10.11.11 zarządzenie nr 68/XIV R/2009 |  | Kierownik jednostki, Katedry/ Kliniki | Dziekan |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Wprowadzanie korekt danych w celu rozliczenia zajęć dydaktycznych – na bieżąco |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  | Aktualizacja listy studentów –grup studenckich –I semestr/korekta | na bieżąco |  | pracownik Dziekanacie | Kierownik Dziekanatu |
| 8.2 |  |  | Aktualizacja listy studentów –grup ćwiczeniowych –I semestr/korekta | na bieżąco |  | opiekun roku | Dziekan |
| 8.3 |  |  | Aktualizacja osób prowadzących poszczególne zajęcia – I semestr/korekta | na bieżąco |  | adiunkt dydaktyczny | bezpośredni przełożony |
| 8.4 |  |  | Uzupełnienie danych recenzentów prac magisterskich i licencjackich | do 02.05.12, a dla kierunku: pielęgniarstwo pomostowe tok C - do 02.01.12 |  | pracownik Dziekanatu WF, WNoZ | Kierownik Dziekanatu |
| # Rozliczenie semestru zimowego – realizacja pensum – I SEMESTR |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Rozliczenie pensum za I semestr– wydruk z systemu | 20.02.12 |  | adiunkt dydaktyczny/ weryfikacja –Dziekanat | bezpośredni przełożony Kierownik Dziekanatu |
| Aktualizacje |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  | Aktualizacja listy studentów -grup studenckich – II semestr/korekta | na bieżąco |  | pracownik Dziekanatu | Kierownik Dziekanatu |
| 10.2 |  |  | Aktualizacja listy studentów -grup ćwiczeniowych/ II semestr/korekta | na bieżąco |  | opiekun roku | Dziekan |
| 10.3 |  |  | Aktualizacja osób prowadzących | na bieżąco |  | adiunkt dydaktyczny | bezpośredni przełożony |
| 10.4 |  |  | Aktualizacja bazy nauczycieli akademickich | wygenerowanie aktualnych plików z systemu Kadry Simple, co m-c: w 1 dniu m-ca, a w październiku: 4 dnia tego m-ca |  | pracownik Działu Spraw Pracowniczych | Kierownik Działu Spraw Pracowniczych |
| # Rozliczenie całego roku akademickiego 2011/2012 # Realizacja pensum SEMESTR I i II |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Rozliczenie pensum za cały rok akademicki – przekazanie do dziekanatu sprawdzonego wydruku z systemu – adiunkt dydaktyczny |  | do 10.07.12 |  | adiunkt dydaktyczny | bezpośredni przełożony |
| 12 |  | Rozliczenie pensum za cały rok akademicki – przekazanie do RD-S zweryfikowanego i potwierdzonego wydruku z systemu – dziekanat |  | 20.07.12 |  | weryfikacja – wyznaczony pracownik Dziekanatu | Kierownik Dziekanatu |
| 13 |  | Weryfikacja – Dział Spraw Studenckich |  | 10.09.12 |  | pracownik Działu Spraw Studenckich | Kierownik Działu Spraw Studenckich |
| ## Zatwierdzenie rozliczenia przez Prorektora ds. Dydaktyki wykazu osób wraz z godz. ponadwymiarowymi - Listy do wypłaty godzin ponadwymiarowych ## wydruk z systemu eOrdo – ( oznaczenie wydruku z systemu – Administrator systemu) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wydruk innych obowiązkowych raportów – podstawa do rozliczeń finansowych |  |  |  |  |  |  |