| ###### Dane wejściowe | # Przebieg procesu | Osoba odpowiedzialna za właściwe wykonanie zadania | Dane wyjściowe |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Coroczne przeglądy stanu technicznego obiektów |  |  |  |
| Powołanie komisji do przeglądu technicznego obiektów | Dokonanie przeglądu technicznego | Kierownik Działu Technicznego | Sporządzenie protokołu z przeglądu |
| Zestawienie potrzeb remontowych | Określenie potrzeb remontowych ze względu na stan techniczny obiektów i obowiązujące przepisy | Kierownik Działu Technicznego | Ujęcie w planie potrzeb remontowych |
| Plan potrzeb remontowych | Określenie potrzeb finansowych | Kierownik Działu Technicznego | Plan potrzeb remontowych i finansowych |
| Plan potrzeb remontowych I finansowych | Przyznanie środków finansowych | Dyrekcja | Finansowy plan remontów |
| Plan potrzeb remontowych, Przyznane środki finansowe | Wybór rzeczowy z określonych potrzeb | Komisja Senacka ds. remontów Dział Techniczny | Plan remontów |
| Plan remontów | Zatwierdzenie planu | Przewodniczący Komisja Senacka ds. remontów Dyrekcja | Zatwierdzony pod względem finansowym i rzeczowym plan remontów |
| Ustawa o Zamówieniach Publicznych | Ustalenie i realizacja procedury przetargowej | Zespół ds. Zamówień Publicznych | Procedura przetargowa i podpisanie umowy |
| Umowa z wykonawcami | Realizacja planu remontów | Kierownik Działu Technicznego | Protokół odbioru, oddanie do użytkowania |
| ###### Dane wejściowe | # Przebieg procesu | Osoba odpowiedzialna za właściwe wykonanie zadania | Dane wyjściowe |
| Rozliczenie robót pod względem rzeczowym i finansowym oraz faktura | Płatność | Kierownik Działu Technicznego | Dokumentacja zrealizowanego remontu |

Sprawdził i zatwierdził dostosowania Zastępca Kanclerza ds. Logistyki Jacek Czajka 15.05.2013r. Imię i nazwisko Data Podpis