# Załącznik nr 4 do „Polityki zarządzania ryzykiem …” (zarządzenie nr 101/XV R/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.)

Schemat procedury zarządzania ryzykiem / w tym dokumentowanie

| Lp. | Poziom | ###### Osoba odpowiedzialna za wykonanie | Czynność wykonywana | Dokument | Miejsce docelowe | Termin graniczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | operacyjny | Pracownik niebędący właścicielem ryzyka | identyfikacja i zgłoszenie ryzyk | załącznik nr 3 | bezpośredni przełożony | na bieżąco |
| 2. | operacyjny | Właściciel ryzyka niezobowiązany do dokumentowania corocznej analizy ryzyka - kierownicy jednostek organizacyjnych - pozostałe osoby odpowiedzialne za dany obszar działalności | #### a) identyfikacja ryzyka i bieżące zarządzanie ryzykiem #### b) informowanie o ryzykach o krytycznym poziomie istotności | a) − b) załącznik nr 2 | - − - bezpośredni przełożony/odpowie-dni właściciel ryzyka według załącznika nr 1 | na bieżąco na bieżąco |
| 3. | operacyjny | Właściciel ryzyka: (zobowiązany do dokumentowania corocznej analizy ryzyka/prac. wewnętrznych rejestrów ryzyk): - Dziekani, - Zastępcy Kanclerza, # - Zastępcy Kwestora, - Kierownicy: Działu Spraw Pracowniczych, Zespołu Zamówień Publicznych, Działu Spraw Studenckich, Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą Ośrodka Sieciowo Komputerowego, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji niejawnych - inne wyznaczone osoby | #### identyfikacja ryzyka i bieżące zarządzanie ryzykiem #### b) informowanie o ryzykach o krytycznym poziomie istotności #### c) dokumentowanie analizy ryzyka wraz z własną oceną istotności ryzyk - sporządzenie wewnętrznego rejestru ryzyk #### d) przygotowanie wyciągu z wewnętrznego rejestru ryzyk z ryzykami o krytycznym poziomie istotności | - – - załącznik nr 2 - załącznik nr 2 - wyciąg -załącznik nr 2 | - – - bezpośredni przełożony/od-powiedni właściciel ryzyka według załącznika nr 1 - dokument wewnętrzny- a/a - koordynator | - na bieżąco - na bieżąco - do 31 stycznia - do 31stycznia |
| Lp. | Poziom | ###### Osoba odpowiedzialna za wykonanie | Czynność wykonywana | Dokument | Miejsce docelowe | Termin graniczny |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 |  | Koordynator | - sporządzenie zbiorczego uporządkowanego rejestru ryzyk na podstawie wewnętrznych rejestrów ryzyk poziomu operacyjnego/projektu, - sporządzenie wyciągów z rejestru ryzyk operacyjnych, według kompetencji strategicznych właścicieli ryzyk. | - zbiorcze zestawienie załącznik nr 2 - wyciągi załącznik nr 2 | - dokument wewnętrzny a/a - strategiczni właściciele ryzyka | - do 15 lutego - do 15 lutego |
| 5 | strategiczny | Właściciel ryzyka: - Prorektorzy. - Kanclerz, - Kwestor - inne wyznaczone osoby | #### a) identyfikacja ryzyka i bieżące zarządzanie ryzykiem #### b) informowanie o ryzykach o krytycznym poziomie istotności c) dokumentowanie corocznej analizy ryzyka wraz z własną oceną istotności ryzyk na podstawie materiałów otrzymanych od koordynatora oraz własną identyfikacji ryzyk - przygotowanie wewnętrznego rejestru ryzyk d) przygotowanie wyciągu z wewnętrznego rejestru ryzyk z ryzykami o krytycznym poziomie istotności | - – - załącznik nr 2 - załącznik nr 2 - wyciąg -załącznik nr 2 | - – - Rektor - dokument wewnętrzny- a/a - koordynator | - na bieżąco - na bieżąco - do 28 lutego - do 28 lutego |
| 6 |  | Koordynator | Sporządzenie zbiorczego uporządkowanego rejestru ryzyk na podstawie wewnętrznych rejestrów ryzyk poziomu strategicznego | Zbiorcze zestawienie załącznik nr 2 | Przewodniczący Zespołu lub Rektor | do 5 marca |
| Lp. | Poziom | ###### Osoba odpowiedzialna za wykonanie | Czynność wykonywana | Dokument | Miejsce docelowe | Termin graniczny |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | strategiczny | Przewodniczący Zespołu | Sporządzenie projektu rejestru ryzyk strategicznych Uczelni (po konsultacji z członkami Zespołu) wraz z propozycją określenia właścicieli ryzyk strategicznych | załącznik nr 2 | Rektor | do 15 marca |
| 8 |  | Rektor | - ocena ryzyka na poziomie strategicznym, przeprowadzona przez Rektora - zatwierdzenie Uczelnianego rejestru ryzyk strategicznych Uczelni na dany rok wraz z wyznaczeniem właścicieli ryzyk strategicznych | załącznik nr 2 | Koordynator | do 31 marca |
| 9 |  | Koordynator | Sporządzenie wyciągów z ryzyk strategicznych wg ich właścicieli | załącznik nr 2 | Rektor | 15 kwietnia |
| 10 | strategiczny | Rektor | Polecenie szczegółowego zaprojektowania i podjęcia działań zaradczych | pismo przewodnie | właściciele ryzyk strategicznych | 30 kwietnia |
| 11 |  | właściciele ryzyk strategicznych | ## Zaprojektowanie szczegółowych działań zaradczych oraz ich realizacja | - | - | według wyznaczonego terminu |
| 12 |  | właściciele ryzyk strategicznych | Wykonanie działań zaradczych | informacja o wykonaniu działań | Rektor | 14 dni po wykonaniu poszczególnych działań |
| 13 |  | właściciele ryzyk strategicznych | Monitorowanie poziomu ryzyka oraz roczna informacja | ### informacja o wykonaniu działań wraz z aktualną oceną poziomu ryzyk | Rektor za pośrednictwem koordynatora | na bieżąco informacja do 31 stycznia - następnego roku, za rok poprzedni |