Załącznik do uchwały nr 1264 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 27 lutego 2013 r.

Regulamin pracy

Senackiej Komisji Remontów Kapitalnych i Inwestycji Uniwersytetu

Medycznego  im. Piastów Śląskich we Wrocławiu


Podstawa prawna: §48 ust. 6 oraz §49 ust. 6 statutu Uniwersytetu Medycznego ( uchwała nr 1193 senatu z dnia 17 września 2012 r.) .

Komisja Remontów Kapitalnych i Inwestycji  jest stałą komisją senacką.

Przedmiotem działalności Senackiej Komisji Remontów Kapitalnych i Inwestycji jest podejmowanie działań służących  prawidłowemu  funkcjonowaniu  gospodarki  remontowej Uczelni z niżej podanym regulaminem.

§ 1

1. Plan remontów na dany rok tworzy się na podstawie bazy danych o stanie technicznym budynków i budowli sporządzonej przez Dział Techniczny oraz informacji o wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel, zatwierdzonych przez Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2. Plan remontów nieruchomości będących własnością Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obejmuje dwie części:
b) remonty  budynków i budowli UMW

a) remonty dotyczące domów studenckich.

§ 2

Bazę danych niezbędną do sporządzenia planu remontów przygotowuje Dział Techniczny na podstawie:
a) oceny stanu technicznego obiektów, dokonywanej w wyniku przeglądów technicznych przeprowadzanych przez pracowników Działu Technicznego,
b) wykazu zaleceń pokontrolnych podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli m.in. w zakresie warunków pracy, warunków sanitarnych, przeciwpożarowych i bhp,
c) wniosków użytkowników obiektów.

§ 3

1. Bazę danych, o której mowa w § 2, Dział Techniczny przedstawia Senackiej Komisji Remontów Kapitalnych i Inwestycji (zwanej dalej „Komisją”) w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który sporządzany jest plan remontów.
2. Komisja na podstawie danych przekazanych przez Dział Techniczny, opracowuje listę zadań  do realizacji na dany rok.
3. Lista, o której mowa w ust. 2. ułożona jest według kryterium ważności.
4. Przewodniczący Komisji na podstawie danych zawartych w propozycji planu remontów wnioskuje o wysokość limitu remontowego na dany rok.

§ 4

1.Przewodniczący Komisji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości środków finansowych przyznanych na prace remontowe zwołuje posiedzenie Komisji.
2. Komisja opracowuje plan remontów i go zatwierdza.
3. Komisja w ramach przyznanych środków określa wysokość limitu przeznaczonego na rezerwę - awarie i planowane  prace remontowe.
4. Przewodniczący Komisji przekazuje plan remontów zatwierdzony przez Rektora Uniwersytetu

Medycznego do Działu Technicznego.

§ 5

1. Zatwierdzony przez Rektora „Roczny Plan Remontów” Dział Techniczny przekazuje w terminie do 31 marca roku objętego planem do następujących jednostek organizacyjnych:
a) Kanclerz – w pełnym zakresie,
b) Zastępca Kanclerza  ds. Finansowych –  Kwestor UMW - w pełnym zakresie,
c) Zespół ds. Zamówień Publicznych – w pełnym zakresie,
d) Dział Spraw Studenckich – w zakresie rzeczowym dotyczącym § 1 ust. 2 lit: b.

§ 6

Sporządzając i zatwierdzając „Roczny Plan Remontów” Komisja kieruje się następującymi względami:
a) bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi,
b) zagrożeniem katastrofą budowlaną,
c) trwałą dewastacją i degradacją obiektów,
d) zaleceniami pokontrolnymi, o których mowa w § 2 lit. b,
e) koniecznością kontynuacji prac rozpoczętych w roku poprzednim,
f) zapewnieniem utrzymania obiektów w odpowiednim stanie użytkowym.

§ 7

1. „Roczny Plan Remontów” może być modyfikowany w trakcie realizacji prac remontowych w trybie przewidzianym dla sporządzenia tego planu.
2. Wprowadzone zmiany Dział Techniczny  przekazuje  do jednostek organizacyjnych wymienionych w § 5 w terminie 14 dni od zatwierdzenia zmian, w zakresie, o którym mowa w § 5.

§ 8

1. W przypadku wzrostu kosztów realizacji prac remontowych niedobór można pokryć ze

środków przeznaczonych na rezerwę – awarię lub z innego źródła finansowania.
2. W przypadku obniżenia kosztów prac remontowych nadwyżka przeznaczona jest na realizację zadań oczekujących lub zwiększenie wysokości limitu  przeznaczonego na rezerwę - awarie.
3. Na wniosek Kierownika Działu Technicznego, Zastępca Kanclerza ds. Logistyki wraz z Przewodniczącym Komisji podejmuje decyzję o wykorzystaniu nadwyżki finansowej, o której mowa w ust. 2.

§ 9

Sprawozdanie z prac Komisji za rok kalendarzowy przekazywane jest do Rektora w terminie do 31 stycznia roku  następującego po roku sprawozdawczym.

§ 10

Dokumenty związane z pracami Komisji gromadzi i przechowuje Dział Techniczny.