Załącznik do uchwały nr 1731

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2017 r.

Regulamin pracy

Senackiej Komisji Remontów Kapitalnych i Inwestycji

Uniwersytetu Medycznego  im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Kadencja 2016 - 2020

Podstawa prawna: § 48 ust. 2 pkt 7 oraz § 49 Statutu Uniwersytetu Medycznego (t.j. uchwała nr 1324 senatu z dnia 25 września 2013 r. z późn. zm.).

§ 1

- Komisja Remontów Kapitalnych i Inwestycji (zwana dalej „Komisją”)  jest stałą komisją senacką, której zadaniem jest zapewnienie prawidłowej realizacji gospodarki remontowej Uczelni 
z uwzględnieniem poniższych zasad.

- Organizatora Komisji powołuje ze swego składu Senat.

- Po zatwierdzeniu składu Komisji przez Senat, wybiera ona w tajnym głosowaniu swego przewodniczącego i jego zastępcę.

- W posiedzeniach komisji senackich mogą uczestniczyć z głosem doradczym po jednym przedstawicielu z każdego związku zawodowego działającego w Uczelni.

§ 2

- Przewodniczący zwołuje posiedzenie Komisji w terminie do 14 dni, od dnia otrzymania informacji o wysokości środków finansowych, przyznanych na prace remontowe w następnym roku kalendarzowym.

- Komisja, w ramach przyznanych na ten cel środków, opracowuje „Roczny Plan Remontów” oraz określa wysokość limitu przeznaczonego na rezerwę (awarie, zalecenia pokontrolne, itp.).

- „Roczny Plan Remontów” tworzy się na podstawie bazy danych o stanie technicznym budynków 
i budowli, sporządzonej przez Dział Techniczny Uniwersytetu Medycznego oraz informacji 
o wysokości środków finansowych, przewidzianych na realizację poszczególnych zadań, 
z uwzględnieniem wysokości środków przyznanych na remonty w danym roku.

- Plan remontów nieruchomości będących własnością Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obejmuje dwie części:

- remonty budynków i budowli UMW,

- remonty dotyczące domów studenckich.

- Bazę danych niezbędną do sporządzenia planu remontów przygotowuje Dział Techniczny na podstawie:

- oceny stanu technicznego obiektów, dokonywanej w wyniku przeglądów technicznych przeprowadzanych przez pracowników Działu Technicznego,

- wykazu zaleceń pokontrolnych podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli m.in. w zakresie respektowania wymogów sanitarnych, przeciwpożarowych, bhp i in.

- pisemnych wniosków kierowników jednostek organizacyjnych, będących użytkownikami obiektów Uniwersytetu Medycznego, adresowanych do Zastępcy Kanclerza ds. Logistyki, po uprzednim ich parafowaniu przez dziekana właściwego wydziału.

§ 3

  - Komisja, na podstawie danych przekazanych przez Dział Techniczny, opracowuje listę zadań do realizacji na dany rok. Lista ułożona jest według kryterium ważności.

  - Sporządzając „Roczny Plan Remontów” Komisja kieruje się następującymi względami:
a) bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi,
b) zagrożeniem katastrofą budowlaną,
c) trwałą dewastacją i degradacją obiektów,
d) zaleceniami pokontrolnymi, o których mowa w § 2 lit. b,
e) koniecznością kontynuacji prac rozpoczętych w roku poprzednim,
f) zapewnieniem utrzymania obiektów w odpowiednim stanie użytkowym.

§ 4

- Przewodniczący Komisji przekazuje „Roczny Plan Remontów” zatwierdzony przez Rektora Uniwersytetu Medycznego do Działu Technicznego, który w terminie do 31 marca roku objętego planem przekazuje go do następujących jednostek organizacyjnych:

- Kanclerz – w pełnym zakresie,

- Zastępca Kanclerza  ds. Finansowych – Kwestor UMW – w pełnym zakresie,

- Zespół ds. Zamówień Publicznych – w pełnym zakresie,

- Dział Spraw Studenckich – w zakresie rzeczowym dotyczącym § 2 pkt. 4 b.

§ 5

- „Roczny Plan Remontów” może być modyfikowany w trakcie realizacji prac remontowych 
w trybie przewidzianym dla sporządzenia tego planu.

- Wprowadzone zmiany Dział Techniczny przekazuje do jednostek organizacyjnych wymienionych w § 4 w terminie 14 dni od zatwierdzenia zmian, w zakresie, o którym mowa w § 5.

§ 6

- W przypadku wzrostu kosztów realizacji prac remontowych, niedobór można pokryć ze środków przeznaczonych na rezerwę – awarię lub z innego źródła finansowania.

- W przypadku obniżenia kosztów prac remontowych nadwyżka przeznaczona jest na realizację zadań oczekujących lub zwiększenie wysokości limitu przeznaczonego na rezerwę.

- Na wniosek Kierownika Działu Technicznego, Zastępca Kanclerza ds. Logistyki wraz 
z Przewodniczącym Komisji podejmuje decyzję o wykorzystaniu nadwyżki finansowej, o której mowa w ust. 2.

§ 7

- Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

- Protokół z posiedzenia Komisji podpisuje prowadzący posiedzenie Przewodniczący Komisji.

- Lista obecności oraz dokumenty omawiane na posiedzeniu stanowią załączniki do protokołu.

- Dokumenty związane z pracami Komisji gromadzi i przechowuje Dział Techniczny.

- Przewodniczący składa rektorowi roczne sprawozdanie z prac Komisji, w terminie do 31 stycznia następnego roku.