Załącznik do uchwały nr 1731

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 25 stycznia 2017 r.

Regulamin pracy

Senackiej Komisji Remontów Kapitalnych i Inwestycji

Uniwersytetu Medycznego  im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Kadencja 2016 - 2020

§ 1

1.  Komisja Remontów Kapitalnych i Inwestycji (zwana dalej „Komisją”)  jest stałą komisją senacką,

której zadaniem jest zapewnienie prawidłowej realizacji gospodarki remontowej Uczelni

z uwzględnieniem poniższych zasad.

2.  Organizatora Komisji powołuje ze swego składu Senat.

3.  Po zatwierdzeniu składu Komisji przez Senat, wybiera ona w tajnym głosowaniu swego

przewodniczącego i jego zastępcę.

4.   W posiedzeniach komisji senackich mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, po jednym

przedstawicielu z każdego związku zawodowego działającego w uczelni.

§ 2

- Przygotowanie „Rocznego Planu Remontów” poprzedzone jest oceną potrzeb w zakresie prac remontowych oraz inwestycji w zasobach Uniwersytetu Medycznego. Dział Techniczny przygotowuje bazę danych o stanie technicznym budynków i budowli, do dnia  30 października.

- Bazę danych niezbędną do sporządzenia „Rocznego Planu Remontów” przygotowuje się na podstawie:

- oceny stanu technicznego obiektów, dokonywanej w wyniku wykonywanych przeglądów technicznych

- wykazu zaleceń pokontrolnych podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli m.in. w zakresie respektowania wymogów sanitarnych, przeciwpożarowych, bhp i in.

- pisemnych wniosków kierowników jednostek organizacyjnych, będących użytkownikami obiektów Uniwersytetu Medycznego, adresowanych do Zastępcy Kanclerza ds. Logistyki, po uprzednim ich parafowaniu przez dziekana właściwego wydziału.

§ 3

- W oparciu o bazę danych, Komisja opracowuje „propozycję planu remontów”, zawierającą wykaz planowanych zadań na rok następny, wraz z poziomem środków finansowych, przewidzianych na realizację poszczególnych zadań, do dnia 15 listopada.

- „Propozycję planu remontów” przekazuje się do Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej, która podejmuje decyzję o wysokości środków, przyznanych na remonty w następnym roku budżetowym.

- Senat podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok następny, z uwzględnieniem wysokości środków przeznaczonych na prace remontowe oraz inwestycje.

- Przewodniczący zwołuje posiedzenie Komisji w terminie do 14 dni, od dnia otrzymania informacji o wysokości środków finansowych, przyznanych na prace remontowe w następnym roku kalendarzowym.

- Komisja w ramach przyznanych środków, zatwierdza „Roczny Plan Remontów” oraz określa wysokość limitu przeznaczonego na rezerwę (awarie, zalecenia pokontrolne, itp.).

- Sporządzając „Roczny Plan Remontów”, Komisja kieruje się następującymi względami:
a) bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi
b) zagrożeniem katastrofą budowlaną
c) trwałą dewastacją i degradacją obiektów
d) zaleceniami pokontrolnymi, o których mowa w § 2 pkt.2 b
e) koniecznością kontynuacji prac rozpoczętych w roku poprzednim
f) zapewnieniem utrzymania obiektów w odpowiednim stanie użytkowym.

- Plan remontów nieruchomości będących własnością Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obejmuje dwie części:

- remonty  budynków i budowli UMW

- remonty dotyczące domów studenckich.

§ 4

- Przewodniczący Komisji przekazuje „Roczny Plan Remontów” zatwierdzony przez Rektora Uniwersytetu Medycznego do Działu Technicznego, który w terminie do 31 marca roku objętego planem, przekazuje go do następujących jednostek organizacyjnych:

- Kanclerz – w pełnym zakresie

- Z-ca kanclerza ds. Logistyki – w pełnym zakresie

- Zastępca Kanclerza  ds. Finansowych –  Kwestor UMW – w pełnym zakresie

- Zespół ds. Zamówień Publicznych – w pełnym zakresie

- Dział Spraw Studenckich – w zakresie rzeczowym dotyczącym § 3 pkt. 7 b.

§ 5

- „Roczny Plan Remontów” może być modyfikowany w trakcie roku w trybie przewidzianym dla sporządzenia tego planu określonym w §6.

- Wprowadzone zmiany Dział Techniczny przekazuje do jednostek organizacyjnych wymienionych w §4, w terminie 14 dni od zatwierdzenia zmian, w zakresie, o którym mowa w §5 p1.

§ 6

- W przypadku wzrostu kosztów realizacji prac remontowych, niedobór można pokryć ze środków przeznaczonych na rezerwę – awarię lub z innego źródła finansowania.

- W przypadku obniżenia kosztów prac remontowych, nadwyżka przeznaczona jest na realizację zadań oczekujących lub na zwiększenie wysokości limitu, przeznaczonego na rezerwę.

- Na wniosek Kierownika Działu Technicznego, Zastępca Kanclerza ds. Logistyki wraz z Przewodniczącym Komisji podejmuje decyzję o wykorzystaniu nadwyżki finansowej, o której mowa w ust. 2.

- W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia środków finansowych w danym roku, Komisja zatwierdza korektę planu.

§ 7

- Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

- Protokół z posiedzenia Komisji podpisuje prowadzący posiedzenie Przewodniczący Komisji.

- Lista obecności oraz dokumenty omawiane na posiedzeniu stanowią załączniki do protokołu.

- Dokumenty związane z pracami Komisji gromadzi i przechowuje Dział Techniczny.

- Przewodniczący składa rektorowi roczne sprawozdanie z prac Komisji, w terminie do 31 stycznia następnego roku.

# Footnotes

Zmieniony uchwałą nr 1891 Senatu UMW z dnia 23 maja 2018 r.